东莞理工学院毕业设计（论文）任务书

| 学生姓名 | 廖梓滨 |  | 专业班级 | 22网工1班 |  |  | 学号 | 2022414130118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师姓名及职称 |  |  | 赵慧-讲师 |  |  |  |  |  |
| 题目 | 基于SpringBoot的校园维修单智能管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 论文（设计）的主要任务与具体要求（有实验环节的要提出主要技术指标要求） 主要任务：针对校园维修服务管理需求，基于SpringBoot单体多模块架构，设计并实现一套智能化的维修订单管理系统。系统集成微信小程序前端，重点研究并实现多因子权重调度算法（负载50%+速度25%+技能25%），解决传统人工派单效率低、分配不均等问题。通过Spring Security+JWT保障系统安全，利用Redis缓存优化性能，集成阿里云OSS实现文件管理。项目需完成系统开发、算法对比测试与毕业论文撰写，体现技术创新性与工程实践价值。 具体功能要求包括： - 用户端功能： - 1. 用户注册登录（支持微信小程序OpenID认证） - 2. 在线报修申请（支持图片上传、故障描述） - 3. 维修进度实时查询 - 4. 维修完成后反馈 - 5. 个人历史订单管理 - 管理端功能： - 6. 管理员登录认证与权限控制 - 7. 新订单智能分配与接单处理 - 8. 维修状态更新与进度管理 - 系统功能： - 9. 基于多因子权重的智能调度算法（负载50%+速度25%+技能25%，确保公平性） - 10. 敏感信息脱敏与数据安全保护 - 11. Redis缓存优化与性能提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进度安排（包括时间划分和各阶段主要工作内容） 1. 2025.12.02-2025.12.15 需求分析与系统设计：完成需求调研、技术选型、数据库设计、系统架构设计 2. 2025.12.16-2025.12.29 环境搭建与项目初始化：搭建开发环境、创建Maven多模块项目、配置数据库连接 3. 2025.12.30-2026.01.12 基础框架开发：实现用户管理模块、Spring Security+JWT认证、统一返回结果封装 4. 2026.01.13-2026.01.26 核心业务开发：实现报修订单提交、订单查询、状态管理等基础功能 5. 2026.01.27-2026.02.09 智能调度算法设计：设计多因子权重算法评分体系，确定负载、速度、技能三个因子权重，确保分配公平性 6. 2026.02.10-2026.02.23 算法核心实现：实现loadScore()、speedScore()、skillScore()评分计算模块，集成公平性保护机制 7. 2026.02.24-2026.03.09 算法集成测试：重构现有调度逻辑，集成SmartDispatchService，对比新旧算法效果，收集性能数据 8. 2026.03.10-2026.03.23 微信小程序对接：完成API接口开发、前后端联调测试、修复测试中发现的问题 9. 2026.03.24-2026.04.06 系统性能优化：完善Redis缓存策略、优化数据库查询、进行压力测试，确保系统稳定性 10. 2026.04.07-2026.04.20 系统完善与文档：完善代码注释、编写系统设计文档、准备测试报告和算法对比分析 11. 2026.04.21-2026.05.04 论文撰写：完成毕业论文初稿、修改完善、查重检测（重复率<30%），重点突出算法创新 12. 2026.05.05-2026.05.16 材料整理与答辩准备：完成答辩PPT、系统演示视频、答辩材料整理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参考文献（不少于5条） - Craig Walls. Spring Boot 实战（第 2 版）[M]. 丁雪丰，译。北京：人民邮电出版社，2022: 45-89. - 刘小明，王磊。面向服务架构下的旅游推荐系统的微服务体系结构研究 [J]. Journal of Computer Science and Technology, 2022, 37 (4): 896-910. - 黄裕。基于分布式 Redis 集群的 WEB 共享管理研究 [J]. 计算机与数字工程，2023, 51 (2): 389-394. - Xie Y, Wu J Z, Ding X Y. A Load-Aware Task Scheduling Algorithm on Heterogeneous MPSoC[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2023, 52(3): 451-458. - 张伟，陈杰。基于云原生框架的企业级应用开发实践 —— 以某在线服务平台为例 [C]//Proceedings of the International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP), 2024: 112-120. - Josuttis N M. SOA 实践指南（修订版）: 服务架构设计与实现 [M]. 李松峰，译。北京：机械工业出版社，2023: 102-135. - 周立. Spring Cloud 微服务实战（第 3 版）[M]. 北京：电子工业出版社，2024: 78-110. - [8] 肖明华。基于 Serverless 架构的 Web 应用性能优化研究 [D]. 成都：电子科技大学，2023: 32-56. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人签名： *** 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务下达人（签字） |  | *** 年 月 日 |  |  | 任务接受人（签字） | *** 年 月 日 |  |  |

备注：1、本任务书一式三份，由指导教师填写相关栏目，经系审核同意后，学院、教师和学生各执一份。

2、本任务书须存于毕业设计（论文）档案档中。